|  | Приложение 4 к Конкурсным документам от «04» декабря 2025 года |
| --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОГОВОР*

г. Минск                                                                                         «_____» __________ 2025 год

Аудиторская палата, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы (услуги) по созданию и внедрению веб-сайта Аудиторской палаты, включая создание и внедрение программного модуля «Личный кабинет пользователя» (далее – Работы) с учетом следующих требований:

1.1.1. работы (услуги) по созданию и внедрению веб-сайта Аудиторской палаты (далее – Работы (услуги) по созданию веб-сайта) на платформе «1С-Битрикс: Управление сайтом», в том числе с разработкой технического задания, в соответствии с дизайн-макетом веб-сайта Приложение 1 к настоящему договору;

1.1.2. работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» (далее – Работы (услуги) по созданию ЛК) на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом», в том числе с разработкой технического задания в соответствии с дизайн-макетом личного кабинета пользователя согласно Приложению 2 к настоящему договору.

1.2. Исполнитель в соответствии со ст. 43 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 17.05.2011 № 262-З обязуется уступить Заказчику в полном объёме, бессрочно и без ограничений по территории действия, исключительные имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате выполнения работ по настоящему договору, включая веб-сайт и программный модуль «Личный кабинет пользователя», техническую документацию, базы данных, программы для ЭВМ, элементы дизайна, текстовое и графическое наполнение, иные необходимые документы (далее – Исходные документы), обеспечивающие полное и свободное распоряжение результатом работ, включая возможность сопровождения, модификации и передачи третьим лицам. Уступка прав и передача Исходных материалов осуществляется в рамках единой договорной стоимости и не требует дополнительной оплаты.

1.3. Исполнитель, в рамках предоставленных ему правообладателем прав и полномочий, обязуется передать Заказчику неисключительные права на использование платформы для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом», условия использования прав на которую определяются лицензионным соглашением, составленным правообладателем.

1.4. Цель приобретения: для собственных нужд Заказчика.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ

2.1. Срок выполнения Работ:

2.1.1. начало выполнения Работ – с даты подписания договора;

2.1.2. сроки выполнения Работ – в соответствии со сроками по выполнению каждого этапа работ (услуг), предусмотренного графиком выполнения (Приложение 3 к настоящему договору).

2.2. Порядок приемки работ (услуг) по каждому этапу:

2.2.1. до начала осуществления работ (услуг) по соответствующему этапу Исполнитель направляет письменное уведомление Заказчику о готовности выполнения соответствующего этапа работ (услуг) с указанием сроков начала и окончания;

2.2.2. в течение ___ календарных дней с момента начала выполнения работ (услуг) по каждому этапу Исполнитель выполняет Работы по разработке технического задания по соответствующему этапу. Исполнитель информирует Заказчика о готовности технического задания и направляет Заказчику техническое задание по соответствующему этапу. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Технического задания по соответствующему этапу подписывает представленный Исполнителем документ либо представляет дополнительную информацию для включения в Техническое задание.

2.2.3. не менее чем за 15 календарных дней до окончания срока выполнения работ (услуг) по соответствующему этапу Исполнитель информирует Заказчика о готовности к проведению тестовых испытаний и направляет Заказчику уведомление о дате и времени проведения тестовых испытаний;

2.2.4. тестовые испытания проводятся комиссией, состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика. По завершении тестовых испытаний Исполнитель составляет Протокол проведения тестовых испытаний и предоставляет его на утверждение Заказчику;

2.2.5. подготовка работников Заказчика к работе с программным модулем «Личный кабинет пользователя» производится Исполнителем согласно разработанной Исполнителем Программе подготовки работников Заказчика и в сроки выполнения работ (услуг) по соответствующему этапу;

2.2.6. по завершении каждого этапа выполнения работ (услуг), Исполнитель представляет Заказчику результаты и направляет для подписания акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по соответствующему этапу;

2.2.7. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты представления результатов выполненных работ (услуг) по соответствующему этапу изучает и оценивает результаты на соответствие требованиям настоящего договора, и подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по соответствующему этапу либо представляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

2.3.  Работы (услуги) по созданию веб-сайта считаются выполненными после подписания акта ввода в эксплуатацию.

2.4. В течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию веб-сайта Исполнитель обязуется передать Заказчику неисключительные права на использование платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом», созданные в результате выполнения работ, согласно п.1.3. настоящего договора. Передача неисключительных прав оформляется путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки неисключительных прав на использование платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом».

2.5. Работы (услуги) по созданию ЛК считаются выполненными после подписания акта ввода в эксплуатацию.

2.5. Порядок уступки (передачи) исключительных имущественных прав:

2.5.1. Исполнитель обязуется одновременно с подписанием соответствующих актов ввода в эксплуатацию веб-сайта и ЛК передать Заказчику исключительные имущественные права и все Исходные материалы;

2.5.2. переход исключительных имущественных прав считается состоявшимся с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исключительных имущественных прав;

2.5.3. форма передачи Исходных материалов: предоставляются в электронном виде с использованием защищённых каналов передачи данных или на физических носителях (например, USB-накопителях, оптических дисках), согласованных сторонами. Все передаваемые материалы должны быть пригодны для использования, сопровождения, модификации и передачи третьим лицам Заказчиком.

2.6. Работы по настоящему договору считаются выполненными в полном объеме после подписания обеими Сторонами актов сдачи-приемки работ по 1-7 этапам, акта сдачи-приемки неисключительных прав на использование платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом», подписания сторонами актов ввода в эксплуатацию веб-сайта и ЛК, акта сдачи-приемки исключительных имущественных прав.

3. СТОИМОСТЬ (РАБОТ) УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма договора составляет: ___________________________ белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% (без НДС с указанием основания освобождения от НДС со ссылкой на пункт статьи Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть)); __________ белорусских рублей, и включает в себя:

3.1.1. стоимость работ (услуг) по 1 этапу (Работы (услуги) по созданию и внедрению веб-сайта, в том числе с разработкой технического задания, проведением тестовых испытаний, подготовки работников Заказчика к работе с веб-сайтом) составляет:_______ белорусских рублей (________________), в том числе НДС (20%) (без НДС с указанием основания освобождения от НДС со ссылкой на пункт статьи Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть);

3.1.2. стоимость работ (услуг)  по 2 этапу (Работы (услуги) по созданию и внедрению ЛК: разделы «Автоматизация», «Профиль», в том числе с разработкой технического задания, проведением тестовых испытаний, подготовки работников Заказчика к работе с ЛК составляет:_______ белорусских рублей (________________), в том числе НДС (20%) (без НДС с указанием основания освобождения от НДС со ссылкой на пункт статьи Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть);

3.1.3. стоимость работ (услуг)  по 3 этапу (Работы (услуги) по созданию и внедрению ЛК: раздел «Справка-расчет», в том числе с разработкой технического задания, проведением тестовых испытаний, подготовки работников Заказчика к работе с ЛК) составляет:_______ белорусских рублей (________________), в том числе НДС (20%) (без НДС с указанием основания освобождения от НДС со ссылкой на пункт статьи Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть);

3.1.4. стоимость работ (услуг)  по 4 этапу (Работы (услуги) по созданию и внедрению ЛК: разделы «Рассылки», «Опросы», в том числе с разработкой технического задания, проведением тестовых испытаний, подготовки работников Заказчика к работе с ЛК составляет:_______ белорусских рублей (________________), в том числе НДС (20%) (без НДС с указанием основания освобождения от НДС со ссылкой на пункт статьи Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть);

3.1.5. стоимость работ (услуг)  по 5 этапу (Работы (услуги) по созданию и внедрению ЛК: раздел «Проверка», в том числе с разработкой технического задания, проведением тестовых испытаний, подготовки работников Заказчика к работе с ЛК) составляет:_______ белорусских рублей (________________), в том числе НДС (20%) (без НДС с указанием основания освобождения от НДС со ссылкой на пункт статьи Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть);

3.1.6. стоимость работ (услуг) по 6 этапу (Работы (услуги) по созданию и внедрению ЛК: разделы «Техподдержка», «Уведомления», в том числе с разработкой технического задания, проведением тестовых испытаний, подготовки работников Заказчика к работе с ЛК) составляет:_______ белорусских рублей (________________), в том числе НДС (20%) (без НДС с указанием основания освобождения от НДС со ссылкой на пункт статьи Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть);

3.1.7. стоимость работ (услуг)  по 7 этапу (Работы (услуги) по созданию и внедрению ЛК: раздел «Администрирование», в том числе с разработкой технического задания, проведением тестовых испытаний, подготовки работников Заказчика к работе с ЛК составляет:_______ белорусских рублей (________________), в том числе НДС (20%) (без НДС с указанием основания освобождения от НДС со ссылкой на пункт статьи Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть);

3.1.8. сумма вознаграждения за передачу неисключительных прав на использование платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» составляет:_______________________ белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% __________ белорусских рублей (без НДС с указанием основания освобождения от НДС со ссылкой на пункт статьи Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) __________ белорусских рублей.

3.2. Сумма договора является фиксированной, за исключением внесения Заказчиком изменений в Дизайн-макет веб-сайта, Дизайн-макет ЛК, Технического задания по соответствующему этапу (после его утверждения и подписания), влекущих за собой увеличение (уменьшение) объемов выполняемых Работ по соответствующему этапу. Изменение цены Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, которое подписывается обеими сторонами.

3.3. Оплата стоимости Работ по договору, производится в следующем порядке:

3.3.1 оплата стоимости выполненных работ (услуг) по 1 этапу:

- предоплата в размере 40% от стоимости 1 этапа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора и (или) соответствующих документов о начале работ по этапу;

- окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию веб-сайта;

3.3.2. оплата стоимости выполненных работ (услуг)  по 2-6 этапам:

- предоплата в размере 40% от стоимости соответствующего этапа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соответствующих документов о начале работ по  соответствующему этапу;

- окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по соответствующему этапу;

3.3.3. оплата стоимости выполненных работ (услуг)  по 7 этапу:

- предоплата в размере 40% от стоимости 7 этапа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соответствующих документов о начале работ по этапу;

- окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию ЛК.

3.3.4. оплата суммы вознаграждения за передачу неисключительных прав на использование платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом»:

- в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами лицензионного соглашения правообладателя на использование платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом».

3.4. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить выполненные Исполнителем Работы, суммы вознаграждений за уступку неисключительных прав в размерах и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.

4.1.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору в течение 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Исполнителя.

4.1.3. Принимать результаты выполненных работ по всем этапам, при этом своевременно подписывать акты сдачи-приемки работ по 1-7 этапам, акт сдачи-приемки неисключительных прав на использование платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом», акты ввода в эксплуатацию веб-сайта и ЛК, акт сдачи-приемки исключительных имущественных прав.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. знакомиться с ходом выполнения Работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.2. проверять соответствие выполненных Работ условиям, согласованным сторонами в настоящем договоре.

4.2.3. на односторонний отказ от исполнения настоящего договора, уведомив Исполнителя в письменной форме не менее чем за 15 календарных дней до планируемой даты расторжения. В случае такого досрочного одностороннего отказа по инициативе Заказчика (например, в связи с финансовыми ограничениями) Исполнитель обязуется передать Заказчику все исходные материалы, созданные в рамках исполнения настоящего договора, а также передать исключительные права на весь созданный продукт, включая программный код, дизайн и иные результаты интеллектуальной деятельности. Передача указанных материалов и прав осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней с момента расторжения договора и полного расчёта между сторонами.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Качественно и в сроки выполнять Работы, предусмотренные настоящим договором.

4.3.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Работ до их принятия Заказчиком.

4.3.3. Своими силами и за свой счет устранять недостатки выполненных Работ, которые могут повлечь отступление от требований, предусмотренных в Приложении 1, Приложении 2 к настоящему договору.

4.3.4. Передать Заказчику результаты Работы и необходимую информацию для эксплуатации результатов выполненных Работ по договору согласно актам.

4.3.5. Уступить Заказчику в полном объеме неисключительные права и исключительные имущественные права путем подписания с Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки неисключительных и исключительных имущественных прав.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. В случае необходимости требовать от Заказчика дополнительную информацию, необходимую для качественного и своевременного выполнения Работ по настоящему договору.

4.4.2. Исполнитель имеет право на досрочное выполнение Работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО УСТУПКЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА, НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЭВМ «1С-БИТРИКС: УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ»

5.1. При условии разработки объекта авторского права в соответствии с разделом 1 настоящего договора, отвечающего требованиям, установленным Приложением 1 и Приложение 2 настоящего договора, Исполнитель уступает Заказчику исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объёме на срок действия авторского права. Территория действия исключительных имущественных прав, передаваемых по настоящему договору, распространяется на всю территорию Республики Беларусь и другие страны без ограничений. Передача исключительных имущественных прав считается состоявшейся с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки исключительных прав. Уступка исключительных прав осуществляется в рамках общей стоимости настоящего договора и не требует дополнительного вознаграждения.

5.2. Исполнитель подтверждает, что обладает всеми необходимыми правами на объект, охраняемый авторским правом, и гарантирует, что на момент подписания настоящего договора он не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, которые могут вступить в противоречие с условиями настоящего договора. Исполнитель гарантирует, что при передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности не будут нарушены авторские, патентные или иные права третьих лиц. Результат интеллектуальной деятельности создан работниками Исполнителя в ходе выполнения ими служебных обязанностей или по конкретному заданию Исполнителя, при этом договором с работниками не предусмотрено исключительное право работников на создаваемые ими результаты.

5.3. После исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель не вправе передавать третьим лицам, продавать или использовать на других веб-ресурсах интеллектуальные результаты работ по разработанному веб-сайту и программному модулю «Личный кабинет пользователя», техническую документацию, базы данных, программы для ЭВМ, элементы дизайна, текстовое и графическое наполнение, иные необходимые документы.

5.4. Исполнитель в рамках предоставленных ему правообладателем прав и полномочий обязуется передать Заказчику неисключительные права на использование платформы для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом», условия использования которых регулируются лицензионным соглашением правообладателя, размещённым по адресу: ______________. Передача неисключительных прав осуществляется после оплаты цены вознаграждения за использование платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» согласно п.3.3.4. настоящего Договора и подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию веб-сайта. Передача неисключительных прав оформляется путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки неисключительных прав на использование платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом»

и считается состоявшейся с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки неисключительных прав.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков выполнения работ (включая этапы выполнения работ), передачи исключительных и неисключительных прав, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены невыполненных (несвоевременно выполненных) работ/ (вознаграждений за передачу соответствующего права) за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости невыполненных работ (вознаграждений).

6.2. За несвоевременную оплату выполненных работ согласно п. 3.3. настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости выполненных работ.

6.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.4. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены Исполнителю Заказчиком в ходе выполнения работ, а также после их принятия. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ Заказчик вправе требовать безвозмездного их устранения в сроки указанные в разделе 7 настоящего договора.

6.5. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением прав на объект авторского права, Исполнитель предпримет все необходимые меры для устранения таких нарушений (урегулирования претензий) своими силами и за свой счет.

6.6. Если к Заказчику будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц и (или) законодательства в связи с использованием объекта авторского права, а равно в случае предъявления требования государственного органа о привлечении к ответственности за такое использование, Заказчик вправе привлечь Исполнителя к участию в деле, а Исполнитель обязан участвовать в указанном деле на стороне Заказчика. Исполнитель обязан оказывать Заказчику содействие в защите прав, в том числе представлять по его первому требованию все необходимые документы.

6.7. В случае если будет установлено, что использование объекта авторского права Заказчиком нарушает права третьих лиц и (или) законодательство, Исполнитель обязан возместить все убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате компенсаций, штрафов), причиненные Заказчику в полном объеме.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.  Исполнитель устраняет выявленные отклонения результатов выполненных работ от согласованных в техническом задании по соответствующему этапу, а также предоставляет Заказчику гарантию работоспособности разработанных Исполнителем веб-сайта и ЛК, действующую до момента модификации программного кода самостоятельно Заказчиком или третьими лицами без участия и (или) согласования Исполнителем.

7.2. Гарантийный срок обслуживания каждого раздела ЛК в отдельности должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по соответствующему этапу.

7.3. Гарантийный срок обслуживания веб-сайта должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

7.4. В случае возникновения программных сбоев в работе веб-сайта или ЛК (в том числе сбоев, блокирующих их функционирование) в период гарантийного срока, Исполнитель обязуется в кратчайшие сроки приступить к устранению неисправностей. Время начала выполнения соответствующих работ не должно превышать 2 (двух) часов с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, переданного посредством электронной почты, телефонного звонка, сообщения в мессенджере (Viber, Telegram) на контактный номер Исполнителя., а в случае поступления уведомления о возникновении сбоя после 17:00 рабочего дня, Исполнитель обязан начать работы не позднее 2 (двух) часов с начала следующего рабочего дня.

7.5. Исполнитель в период гарантийного обслуживания безвозмездно исправляет и устраняет все ошибки и/или сбои в функционировании как веб-сайта, так и ЛК, а также осуществляет восстановление в случаях технических сбоев в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, переданного письмом (в том числе посредством электронной почты, телефонного звонка, сообщения в мессенджере (Viber, Telegram) на контактный номер Исполнителя).

7.6. Гарантии отсутствия прав третьих лиц и ответственность Исполнителя:

7.6.1. Исполнитель гарантирует, что предоставляемые в рамках настоящего договора объекты интеллектуальной собственности (включая веб-сайт и программный модуль «Личный кабинет пользователя», техническую документацию, базы данных, программы для ЭВМ, элементы дизайна, текстовое и графическое наполнение, иные необходимые документы) являются результатом собственной творческой деятельности Исполнителя либо предоставлены с правом передачи, не нарушают прав и законных интересов третьих лиц и не обременены обременениями, залогами и иными ограничениями.

7.6.2. Исполнитель несёт ответственность за защиту Заказчика от любых претензий, исков, требований третьих лиц, связанных с нарушением исключительных прав или иных прав интеллектуальной собственности на передаваемые объекты, и обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать такие претензии без привлечения или затрат Заказчика.

7.6.3. В случае нарушения сроков передачи исходных материалов Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости выполненных работ (услуг) за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости выполненных работ (услуг).

7.6.4. В случае передачи исходных материалов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего договора, Исполнитель обязуется исправить недостатки за свой счёт и в сроки, согласованные с Заказчиком.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. При исполнении либо ненадлежащем исполнении настоящего договора Стороны руководствуются его условиями и действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Экономическом суде г. Минска.

8.3. При решении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. Споры, касающиеся права на использование программного обеспечения, рассматриваются судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

8.4. Соблюдение досудебного порядка урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору является обязательным. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть и направить ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такой претензии. В случае, если сторона, направившая претензию, не получит ответ в указанный в настоящем пункте настоящего Договора срок, досудебный порядок урегулирования споров и разногласий считается соблюденным.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

9.2. Изменения и дополнения настоящего договора будут действительны лишь при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Документы, передаваемые по факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии обмена оригиналами в течение десяти дней с даты его подписания.

9.3. При нарушении Исполнителем сроков выполнения Работ (этапов работ) по договору более чем на 30 календарных дней, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора. Договор считается расторгнутым в момент, указанный Заказчиком в соответствующем уведомлении об отказе. Исполнитель передает Заказчику

9.4. В рамках исполнения обязательств по настоящему договору со стороны Заказчика правом передачи информации, письменных указаний (в том числе посредством электронной почты) обладает: ____________________(_____________@audit-ap.by).

9.5. В рамках исполнения обязательств по настоящему договору со стороны Исполнителя правом приема информации, передачи письменных указаний (в том числе посредством электронной почты), составления документов и предложений, передачи результатов выполнения услуг обладает_________________(____________).

9.6. Каждая Сторона обязуется обеспечить соблюдение прав другой Стороны на защиту нераскрытой (конфиденциальной) информации, полученной в результате исполнения настоящего договора. Стороны признают электронную переписку между указанными контактными лицами со стороны Заказчика и Исполнителя как доставленную Сторонам в надлежащей письменной форме.

9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

10.1. Определение конфиденциальной информации

Под «конфиденциальной информацией» понимается любая информация, полученная одной стороной (далее – «Получатель») от другой стороны (далее – «Поставщик») в связи с исполнением настоящего договора, включая, но не ограничиваясь: технической, коммерческой, финансовой, организационной информацией, исходными кодами, документацией, данными клиентов, персональными данными, планами, спецификациями, ноу-хау, служебными сведениями сторон, доступ к которым ограничен, сведениями о партнерах и контрагентах сторон, любыми специальными знаниями и сведениями о третьих лицах, полученными в ходе исполнения настоящего договора, а также иными сведениями, маркированными сторонами как конфиденциальные или требующими защиты ввиду своей природы.

10.2. Обязанности Получателя в отношении конфиденциальности:

10.2.1. сохранять конфиденциальность всей полученной информации и не раскрывать её третьим лицам без предварительного письменного согласия Поставщика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

10.2.2. использовать конфиденциальную информацию исключительно для целей исполнения настоящего договора;

10.2.3. принимать все разумные меры по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, распространения, утраты или иного неправомерного использования.

10.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняются в течение всего срока действия договора и 5 (пяти) лет после его прекращения или полного исполнения. Обязательства не распространяются на информацию, которая:

10.3.1. была известна Получателю до её получения в рамках настоящего договора, подтверждённая документально;

10.3.2. стала общедоступной, не по вине Получателя;

10.3.3. раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь или по решению уполномоченных органов, при условии, что Получатель заблаговременно уведомит Поставщика (если это разрешено законом).

10.4. Обработка персональных данных:

10.4.1. в случае передачи и обработки конфиденциальной информации, содержащей персональные данные, стороны обязуются соблюдать требования законодательства Республики Беларусь о защите персональных данных, включая обеспечение безопасности обработки и недопущения несанкционированного доступа;

10.4.2. Получатель принимает все необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от утраты, повреждения и несанкционированного доступа.

10.5. Возврат и уничтожение конфиденциальной информации:

10.5.1. по окончании действия настоящего договора или в случае его расторжения по требованию Поставщика, Получатель обязан возвратить или уничтожить (по выбору Поставщика) все конфиденциальные материалы, полученные в рамках исполнения договора, включая копии, электронные версии и иные носители.

10.5.2. в случае уничтожения Получатель должен предоставить письменное подтверждение факта уничтожения конфиденциальной информации.

10.5.3. обязательства по сохранению конфиденциальности продолжают действовать даже после возврата или уничтожения информации в течение срока, установленного в п. 10.3.

10.6. Ответственность за нарушение конфиденциальности:

10.6.1. сторона, нарушившая положения настоящего раздела, несёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и условиями настоящего договора, включая возмещение всех возникших убытков.

Приложения:

- Дизайн-макет страниц веб-сайта Аудиторской палаты на ___ л.;

- Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя на ___ л;

- График выполнения работ (услуг) на ___ л.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС),

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение 1

к Договору №

от «__»_______2025 года

Дизайн-макет страниц веб-сайта Аудиторской палаты

Приложение 2

к Договору №

от «__»_______2025 года

Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя

Приложение 3

к Договору №

от «__»_______2025 года

Календарный план выполнения работ (услуг)